Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2025                                                                                                                                      № 2308

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО                          г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО            г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gig26.ru), но не ранее 01.01.2026.

### Глава ЗАТО г. Железногорск                                                             Д.М. Чернятин

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО           г. Железногорск                                                            от 05.12.2025  № 2308

## Приложение №1

к постановлению Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», Приказ Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды»", Устав ЗАТО Железногорск постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» |
| Разработчик муниципальной программы | Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В реализации Программы подпрограммы не выделяются. Отдельные мероприятия Программы: 1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды; 2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства; 3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства; 5. Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения; 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск; 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы - 2018-2028 годы. 2018 год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап, 2021 год – 4 этап, 2022 год – 5 этап, 2023 год – 6 этап, 2024 год – 7 этап. 2025 – 8 этап, 2026 - 9 этап, 2027 год -10 этап, 2028 год -11 этап |
| ## Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы) | Приложение к паспорту Программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Финансирование программы составит 66 937 300,00 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 61 582 734,75 руб., краевого бюджета – 3 354 565,25 руб., местного бюджета – 2 000 000,00 руб., или в том числе по годам: из федерального бюджета: 2026 г. —30 251 334,75 руб., 2027 г. — 27 483 700,00 руб., 2028 г. — 3 847 700,00 руб., из краевого бюджета: 2026 г. —3 354 565,25 руб., 2027 г. — 0,00 руб., 2028 г. — 0,00 руб., из местного бюджета: 2026 г. — 2000000,00 руб., 2027 г. — 0,00 руб., 2028 г. — 0,00 руб. |

Руководитель Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                           А.В. Ковалёв

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, разработки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО                       г. Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, подробное информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями разрабатываются и реализуются программы «Формирование современной городской среды». В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в Программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пешеходных дорожек).  При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана благоустройства до 2028 года неблагоустроенных или нуждающихся в дальнейшем развитии  общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержание благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условиям реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 715 дворовых территорий и 147 общественных территорий. В соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе 11 общественных пространств имеют потенциальную возможность функционального развития и 215 дворов нуждаются в благоустройстве по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края № 415-п от 18.07.2017 и по результатам внесения изменений в паспорт благоустройства.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и общественных пространств ЗАТО Железногорск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, с созданием обустроенных зон отдыха для населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социальные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск привлекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший совет дома», «Лучший сад».

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жителей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития в области благоустройства территории ЗАТО Железногорск

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие в области благоустройства – снижение финансовой нагрузки  населения по оплате за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой территории,  у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площадки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере благоустройства территории ЗАТО Железногорск, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение качества и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответственности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:

повысит качество среды ЗАТО Железногорск;

улучшит параметры качества жизни населения;

повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;

сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные общественные территории.

Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении  к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.

Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды.

В целях выполнения мероприятия:

Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта программы представителями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоустройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (приложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюджета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых  и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2026 году, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:

- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,

- ремонт дворового проезда,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детской площадки,

- оборудование спортивной площадки,

- устройство пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кроме работ по ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу  проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026 году, определяется ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2026 году, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении  порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 17.06.2025 территория, подлежащая благоустройству в 2026 году, признана общественная территория -   Бульвар Андреева (3 этап)(на участке от ул. Ленина до ул. Кирова).

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2026 году за счет:

- средств Федерального бюджета  в размере 30251334,75 руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере 3 354 565,25 руб.,

- средств местного бюджета в размере  0,00руб.;

В 2027 году за счет:

- средств Федерального бюджета  в размере 27 483 700,00  руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере  0,00 руб.,

- средств местного бюджета в размере  0,00 руб.;

В 2028 году за счет:

- средств Федерального бюджета  в размере 3 847 700,00 руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере  0,00 руб.,

- средств местного бюджета в размере  0,00 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации  и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск  заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества носит заявительный характер.

Мероприятие 5 Обеспечение технологического подключения к сетям электроснабжения.

Мероприятие 6 Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" из местного бюджета 2 000 000,00 руб.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

## Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), отражена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) отражена в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработан национальный проект «Инфраструктура для жизни». Данный проект связан с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Государственная программа).

# Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации  на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

# Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п утверждена государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды».

Основные мероприятия данных программ:

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

В целях реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории ЗАТО Железногорск в 2026 году  проводятся мероприятия:

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды в размере  35 605 900,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                           А.В. Ковалёв

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя |  | Источник информации |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1. |  | Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании | % | x |  | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий |  |  | 69,69 |  |  |  | 70,35 |  |  |  | 70,77 |  |  |  | 71,17 | 71,56 |
|  |  | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года | % | x |  | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств |  |  | 97,2 |  |  |  | 95,24 |  |  |  | 95,92 |  |  |  | 96,6 | 97,2 |
|  |  | Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | % | x |  | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды |  |  | 33,17 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 |
| 1.1. |  | Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | ед. | 0,03 |  | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды |  |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 |
| 1.1.2. |  | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | ед. | 0,05 |  | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.3. |  | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | ед. | 0,05 |  | Отдел общественных связей |  |  | 25101 |  |  |  | 23352 |  |  |  | 23352 |  |  |  | 23352 | 23352 |
|  |  | Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,02 |  | Управление градостроительства |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; Мероприятие 5: Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения Мероприятие 6: Резерв средств на исполнение условий соглашений о предаствлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. накопительным итогом | ед. | 0,5 |  | Управление градостроительства |  |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |
| 1.3.2. |  | Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом | ед. | 0,2 |  | Управление городского хозяйства |  |  | 205 |  | 208 |  |  |  | 208 |  |  |  | 208 |  |  | 208 |
| 1.3.3. |  | Среднее значение индекса качества городской среды | условные единицы | 0,1 |  | Управление градостроительства |  |  | 227 |  | 239 |  |  |  | 239 |  |  |  | 239 |  |  | 239 |
|  |  | Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,03 |  | Управление градостроительства |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 1.5.1. |  | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов | ед. | 0,02 |  | Управление городского хозяйства |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |

Руководитель УГ Администрации  ЗАТО г. Железногорск                                          А.В. Ковалёв

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

### Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

| Наименование показателя | КБК |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 35 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 66 937 300,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 1800000000 |  |  |  | 35 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 66 937 300,00 |
| Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" | 1800000130 |  |  |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск | 1800000130 | 801 |  |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Благоустройство | 1800000130 | 801 | 0503 |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1800000130 | 801 | 0503 | 800 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Резервные средства | 1800000130 | 801 | 0503 | 870 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Резервные средства | 1800000130 | 801 | 0503 | 870 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | 180И455550 |  |  |  | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180И455550 | 009 |  |  | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |
| Благоустройство | 180И455550 | 009 | 0503 |  | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180И455550 | 009 | 0503 | 200 | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180И455550 | 009 | 0503 | 240 | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180И455550 | 009 | 0503 | 240 | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |

Руководитель УГ Администрации  ЗАТО г. Железногорск                                          А.В. Ковалёв

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) |  |  |  |

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды | всего | 35 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 66 937 300,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 30 251 334,75 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 61 582 734,75 |
|  |  | краевой бюджет | 3 354 565,25 | 0,00 | 0,00 | 3 354 565,25 |
|  |  | местный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Отдельное мероприятие 3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | всего | 33 605 900,00 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 64 937 300,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 30 251 334,75 | 27 483 700,00 | 3 847 700,00 | 61 582 734,75 |
|  |  | краевой бюджет | 3 354 565,25 | 0,00 | 0,00 | 3 354 565,25 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 6 | Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | всего | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

Руководитель УГ Администрации  ЗАТО г. Железногорск                                          А.В. Ковалёв

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2 | 2395 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4 | 5411 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А | 4416 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 | 4333 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 | 2457,6 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 20 | 5475,20 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 | 6790,3 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 28 | 8641 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30 | 1202 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 32 | 3170 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 36 | 4369 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 | 3962,1 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 44 | 3270 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 | 5280,6 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 | 5569,2 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 68 | 12825,00 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 | 12151 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 29 | 5383 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 31 | 6913 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57 | 4900,74 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65 | 6599,57 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 99 | 7862 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 109 | 7009 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 153 | 4927 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 17 | 6211,4 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 | 3847,28 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 23 | 8771,2 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 | 15156,2 |
|  | г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 | 2670 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 3 | 3780 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 6 | 7268 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7 | 3469 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 | 4543,6 |
|  | г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 | 3662 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | 1985 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 | 2202 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 | 2402 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | 2414 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 | 2964,55 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 | 2170,91 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 | 6276,5 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74 | 11696 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82 | 3550 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 | 3902, 53 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 | 3411, 31 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А | 3052,69 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 | 2135 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 | 1661,15 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 | 1629,17 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 | 1729,12 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 | 1708, 24 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12 | 2856 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 | 2283,35 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 | 1971 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 | 1664 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 | 1514 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 | 1446 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 | 1527 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А | 3967 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 | 1969 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А | 3327 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 | 4246,23 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 | 4250,37 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А | 6441,47 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1 | 6904 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 | 2078,7 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 | 2695,4 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 | 8442 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30 | 6415 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 | 2264,9 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 | 2254,1 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56 | 10047 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57 | 11285 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 | 1946,07 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 | 1800 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 | 1799 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 | 1969,43 |
|  | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 | 2188 |
|  | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 | 4381,71 |
|  | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 | 3443 |
|  | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12 | 3380 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27 | 4485 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35 | нет кадастрового паспорта |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 | 2822,72 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 | 1772,53 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 | 1918,03 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 | 3177,97 |
|  | г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 | 4038,4 |
|  | г. Железногорск, ул. Королева, д. 12 | 5349 |
|  | г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 | 5847, 9 |
|  | г. Железногорск, ул. Крупской, д. 5 | 3420 |
|  | г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 | 2834, 4 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 | 2474 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 | 2737 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А | 3448 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 | 1880 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 | 3198 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А | 3483 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 | 2254,61 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 | 2290 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14 | 3548 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 | 2886 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 | 1835 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 | 2717 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 | 1793 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 | 2923 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 | 3149 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34 | 2769 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 | 3161,39 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37 | 2577,06 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 | 2421,46 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А | 2949,23 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 | 1544,38 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 | 2464, 82 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 | 2812,47 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А | 1926,18 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А | 1898,21 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б | 1928 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 | 5324, 74 |
|  | г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 | 4523,95 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1 | 2661,52 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 | 2891, 97 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А | 3529,67 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б | 1766,21 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 | 2359 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 | 1493 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б | 3624,31 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А | 2673,69 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б | 1866,17 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 | 2202,65 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А | 2206,03 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 | 2166,71 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 | 2221,51 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 | 4484 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11 | 4054 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 | 4078 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13А | 4494 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 | 4002,68 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 | 5118 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 | 2576 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 | 1505 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 | 2959 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 | 2543,47 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48 | 2702 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2 | 3563 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 | 2150 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10 | 2556 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 | 2473 |
|  | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 | 4192,29 |
|  | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 | 953 |
|  | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 | нет кадастрового паспорта |
|  | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 | 1392 |
|  | г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1 | 2968 |
|  | г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 | 2657 |
|  | г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9 | 7881 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 | 3261 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 | 2480 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23 | 1832 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30 | 2729,44 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38 | 3189 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 | 3389,85 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 | 3380,12 |
|  | г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 | 2705 |
|  | г. Железногорск, ул. Советская, д. 14 | 2813 |
|  | г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 | 2998 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3 | 3050 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 | 3675,04 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7 | 2716 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9 | 2488 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 | 1507,6 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 | 2795 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17 | 3129 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 | 3332 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 | 2910 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29 | 2180 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 | 4338, 39 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 | 5156,75 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 5 | 12765 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21 | 4410 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А | 5821,46 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 | 4238,67 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 | 3816,02 |
|  | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 | 1593,61 |
|  | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8 | 2421,92 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4 | 1960 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9 | 3879 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 | 1762 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50А | 2320 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50Б | 3918, 22 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 | 2481 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53А | 2871 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А | 4492, 78 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 | 2551,52 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66 | 1950 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67 | 3569, 9 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68 | 3889 |
|  | п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 | 2615,68 |
|  | п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 | 1602,3 |
|  | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 | 5861 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 | 1130 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 | 1155 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 | 1162 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 | 1146 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 | 899 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 | 1204 |
|  | п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 | 1804 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 | 1470 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 | 1659 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А | 7268 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 | 3946 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А | 7853 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 | 3068 |
|  | п. Подгорный, ул. Мира д., 6 | 1109 |
|  | п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 | 1125 |
|  | п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 | 1230 |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2026 году

| № п/п | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на участке от ул. Ленина до ул. Кирова | Бульвар Андреева (3 этап) | пешеходная зона, сквер | - | 9259,3 | да | нет | да | да | нет |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2026-2028 годов

| N п/п | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, кв. м | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова на участке от ул. Советская до ул. Андреева | Бульвар Кирова | пешеходная зона, сквер | - | 15277,5 | да | нет | да | да | нет |
| 2 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на участке от ул. Ленина до ул. Школьная | Бульвар Андреева (2 этап) | пешеходная зона, сквер | - | 9259,3 | да | нет | да | да | нет |
| 3 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 7а, 15а, пр. Курчатова, 54а, 54б | Сквер по пр. Курчатова, 54а | Сквер (территория прилегающая к жилой застройке, лесной массив, пешеходная зона) | 24:58:0306002 | 3192 | нет | да | нет | да | да |
| 4 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория бывшей лыжероллерной трассы | "Тропа Байкал" | пешеходная зона, парковая зона | - | 108400 | нет | нет | нет | нет | да |
| 5 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория пляжа на Элке | "Элка" ("Зона отдыха на Элке") | Пляж, пешеходная зона | 24:58:0000000:73806 | 100000 | да | нет | нет | нет | да |
| 6 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория от храма до "Карасятника" | "Экопарк" | пешеходная зона | 24:58:0307001:719 24:58:0307001:718 24:58:0307001:709 24:58:0307001:713 24:58:0307001:712 24:58:0307001:730 24:58:0307001:716 24:58:0307001:714 24:58:0307001:721 | 20100 | нет | нет | нет | нет | да |
| 7 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенные в 50 м к западу от жилого дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, 2 | Композиция "Богатыри России" | сквер, парковая, пешеходная зоны | 24:58:0304001:1691 | 22661 | да | нет | да | да | нет |
| 8 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория от "Карасятника" до спасательной станции | "Тропа эко-парк II этап" | пешеходная зона | - | 60000 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория от нейтрино-парка вдоль восточной части береговой линии городского озера в границах проспекта Курчатова | "Нейтрино-парк II этап" | пешеходная зона | - | 40000 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилых зданий по пр-кту Ленинградский, зд. 35 и 37 | "Питер-центр" | пешеходная зона | 24:58:0312001:357, 24:58:0312001:868 | 24000 | нет | нет | да | да | да |
| 11 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на участке от ул. Ленина до ул. Кирова | Бульвар Андреева (3 этап) | пешеходная зона, сквер | - | 9259,3 | да | нет | да | да | нет |

### Руководитель Управления градостроительства

### Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                           			А.В. Ковалёв

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды ЗАТО Железногорск, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проекты должны предусматривать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых территорий или общественных территорий при условии максимального сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также существующих, реконструируемых и новых объектов.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и должны содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3.4. После разработки дизайн-проект по благоустройству общественной территории проходит общественное обсуждение путем голосования граждан в возрасте от 14 лет, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в которых осуществляется такое голосование и (или) на территории которых предусматривается реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Голосование осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и (или) на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем заполнения бюллетеней на бумажном носителе, в том числе при проведении урбан-форумов.

3.5. По окончании обсуждений Общественная комиссия готовит заключение.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает Общественная комиссия, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение Общественной комиссии, осуществляется Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.